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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2025 № 653 

 р.п. Красногородск
Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») в рамках реализации мероприятий областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2025 и 2026 годах» на территории Красногородского муниципального округа
С целью координации действий, направленных на решение задачи по расселению аварийного жилищного фонда Красногородского муниципального округа, признанного таковым в период с 01.01.2017 по 01.01.2022, Администрация Красногородского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красногородского муниципального округа согласно Приложению № 1.
2.Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Красногородского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Красногородского муниципального округа Федорова И.И.
Глава Красногородского муниципального округа:                          В.В. Понизовская

Приложение 1

к постановлению 

Администрации Красногородского муниципального округа

 от 10.10.2025 № 653
План мероприятий («Дорожная карта»)

 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Красногородского муниципального округа
	№                       п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	1
	2
	3
	4

	1.
	Определение  ответственных за реализацию Программы на территории Красногородского муниципального округа
	до 13 октября 2025 года
	Федоров И.И.


	2.
	Размещение в установленном порядке закупок на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах
	до 27 октября 2025 года
	Отдел по экономике и сельскому хозяйству

	3.
	Осуществление расчетов по контрактам
	в сроки, установленные контрактами
	Отдел по бухгалтерскому учету управления делами

	4.
	Представление в Министерство строительства и ЖКХ Псковской области отчетности о расходовании бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы
	В соответствии с Соглашением
	Отдел по  строительству, ЖКХ и дорожному хозяйству

	5.
	Заключение договоров социального найма и договоров мены с гражданами
	до 31 декабря 2026 года
	Отдел по экономике и сельскому хозяйству

	6.
	Снос аварийного жилищного фонда
	В соответствии с Соглашением
	Отдел по  строительству, ЖКХ и дорожному хозяйству


